Návrh na kompromisní řešení dostavby dálnice D8 s cílem urychlit její dostavbu, tj. odstranit rozpory u stavby

D8-0805 přes CHKO České středohoří – 26. 10. 2004

(návrh občanského sdružení Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu

na úpravy trasy dálnice D8-0805 přes CHKO jako podklad pro jednání

s hejtmanem Ústeckého kraje Jiřím Šulcem a zástupci MD a ŘSD ČR)

#### Příloha č. 2

Přehled finančních nákladů a termínů na dostavbu dálnice D8 dle údajů české vlády a SFDI

Vývoj nákladů a termínů dostavby dálnice D8 od Lovosic ke státní hranici

dle oficiálních údajů - přes České středohoří (16,4 km) a Krušné hory (23,3 km)

| Termín tvrzení | XI/1993 | IX/2004 |
| --- | --- | --- |
| Doba výstavby | 1996-2002 (6) | 2001-2008 (7) |
| Náklady (mld. Kč) | 6,580 = 1,0 | 29,524 = 4,5 |

Přehled nákladů a termínů dostavby dálnice D8 od Lovosic ke státní hranici

dle návrhu rozpočtu SFDI na rok 2005 ze září 2004 – stav k 26. 10. 2004.

| D8-0805 Lovosice – Řehlovice (názvy částí) | Náklady (mil. Kč) | Zahájení stavby | Ukončení stavby |
| --- | --- | --- | --- |
| A – Hlavní trasa | 4.510 | 12/2005 | 12/2008 |
| B – Most Vchynice | 445 | 10/2005 | 12/2007 |
| C – Most Oparno | 372 | 11/2004 | 05/2005 |
| D – Most Dobkovičky | 508 | 06/2005 | 12/2007 |
| E – Tunel Prackovice | 682 | 10/2005 | 12/2007 |
| F – Tunel Radejčín | 1.599 | 06/2005 | 12/2007 |
| G – Průzkumná štola Prackovice | 71 | 08/2004 | 09/2005 |
| CELKEM | 8.187 | 08/2004 | 12/2008 |

| D8-0807 Trmice – státní hranice (názvy částí) | Náklady (mil. Kč) | Zahájení stavby | Ukončení stavby |
| --- | --- | --- | --- |
| A – Trasa Tmice – Knínice | 7.083 | 09/2004 | 12/2006 |
| B – Most přes tratě ČD | 1.482 | 09/2004 | 12/2006 |
| C – Most na trati ČD Ústí nad Labem – Most | 115 | 10/2001 | 05/2004 |
| D – Most na trati ČD Děčín – Oldřichov | 82 | 10/2001 | 10/2003 |
| E – Most Knínice | 1.071 | 06/2004 | 12/2006 |
| F – Tunel Libouchec | 1.387 | 06/2004 | 12/2006 |
| G – Tunel Panenská | 5.638 | 07/2003 | 10/2006 |
| H – Trasa Knínice – st. hranice | 2.525 | 08/2004 | 12/2006 |
| J – Průzkumná štola Panenská | 142 | 10/2001 | 09/2002 |
| Hraniční most | 825 | 08/2004 | 12/2006 |
| CELKEM | 20.350 | 10/2001 | 12/2006 |

Údaje pro „C“ „D“ a „J“ u D8-0807 byly získány ze schváleného rozpočtu SFDI za rok 2002.

| D8 – ostatní práce | Náklady (mil. Kč) | Zahájení stavby | Ukončení stavby |
| --- | --- | --- | --- |
| Geodetické práce | 5 | 01/2005 | 12/2005 |
| Rekultivace půdy | 138 | 01/1995 | 12/2005 |
| Protihlukové stěny v Trmicích | 71 | 09/2004 | 11/2005 |
| Různé opravy | 51 | 01/2002 | 12/2005 |
| SSÚD Řehlovice | 493 | 05/2004 | 06/2012 |
| SSÚD Petrovice | 229 | 10/2004 | 12/2006 |
| CELKEM | 987 | 01/1995 | 12/2012 |

## Přehled 11 podaných žalob v letech 2003-4 u dálnice D8 v úseku Lovosice – státní hranice

| Úsek dálnice D8 | Počet žalob proti MŽP | Počet žalob proti MD | Počet žalob proti KÚ ÚK |
| --- | --- | --- | --- |
| D8-0805 (6 žalob) | 5 | 0 | 1 |
| D8-0807 (5 žalob) | 0 | 2 | 3 |
| CELKEM (11 žalob) | 5 | 2 | 4 |

Zpracoval RNDr. Miroslav Patrik, Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, 26. 10. 2004